# Umowa  nr   NOK / UP / ……/ II/ 2014

# o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

zawarta w dniu ………..r. w Słupsku pomiędzy :

Cofely EC Słupsk Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Koszalińska 3D, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000094197, kapitał zakładowy

57.055.500 PLN, NIP: 839-000-77-28, którą reprezentują:

- …………………..   	– 	……………….

zwaną dalej DOSTAWCĄ

a

…………………………………………….., ul. …………………….., 76-200 Słupsk,

NIP: ……………….; REGON: ………………….., którą reprezentują:

- …………………………

- …………………………

- …………………............

zwaną dalej ODBIORCĄ

Działając na podstawie przepisów ustawy z dn.10.04.1997r.– Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 89 poz.625; z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194, poz. 1291) oraz w oparciu o Warunki Przyłączenia do sieci ciepłowniczej Nr ……..z dn. ……….r.oraz wniosek Odbiorcy z dnia …………r. strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1.    Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej indywidualnego wysokoparametrowego

węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku w Słupsku przy ul. ………………, działka nr

………….

2.    Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do przyłączanego budynku i terenu pod potrzeby

umiejscowienia sieci ciepłowniczej Dostawcy w postaci: prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ………. położona przy

ul. ……………………. w Słupsku dla której to Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr …………………...

§ 2

- Odbiorca zobowiązuje się do poboru energii cieplnej w ilości …… kW (Qc.o.= … kW,

Qc.w.u.= … kW ) mocy zamówionej oraz zawarcia umowy sprzedaży ciepła w terminie 2 tygodni przed faktycznym terminem rozpoczęcia dostawy energii cieplnej.

- Przewidywany termin rozpoczęcia poboru/dostawy energii cieplnej – ………….. 2014r.

- Rozliczenie za dostawę energii cieplnej będzie dokonywane w oparciu o obowiązującą Taryfę dla ciepła – Grupa II.

- Indywidualny węzeł ciepłowniczy będzie własnością Dostawcy.

- Granicę własności stanowią główne zawory odcinające rozdzielacze instalacji wewnętrznej c.o.

§ 3

Dostawca wykona własnym staraniem i kosztem przyłączenie węzła cieplnego obiektu do sieci ciepłowniczej wykonując prace:

1.  projektowe - w zakresie:

a/  projekt przyłącza ciepłowniczego z doborem układu pomiarowego energii cieplnej wraz z uzgodnieniami,

b/  projekt węzła cieplnego (technologia i automatyka) wraz z uzgodnieniami,

2.  budowlano-montażowe -  w zakresie:

a/  wykonania przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego,

b/  montażu węzła (technologia i automatyka) na podstawie projektu węzła.

3.  związane z przeprowadzeniem prób i odbiorem końcowym -  w zakresie:

- przeprowadzenia odbiorów robót zanikowych, prób szczelności, płukania oraz odbioru końcowego;

4. zlecenie opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci cieplnej oraz przyłącza ciepłowniczego

§ 4

Odbiorca na koszt własny wykona następujące prace:

- Budowlane w zakresie przygotowania pomieszczenia na węzeł indywidualny zgodnie z warunkami technicznymi WT……… z dnia ………..r, oraz obowiązującymi normami.

- Elektroinstalacyjne, polegające na:

- złożeniu w Energa-Operator Słupsk „Wniosku o określeniu warunków przyłączenia do sieci

elektroenergetycznej” Energa-Operator S.A. w Słupsku, w którym należy wpisać następujące dane

uzgodnione z Dostawcą:

• moc umowna (moc elektryczna urządzeń węzła)  -

• typ instalacji elektrycznej                                       -

•roczna zużycie energii elektrycznej                         -

- wykonania wydzielonego obwodu zasilania energetycznego, z miejscem na układ pomiarowy

energii elektrycznej na potrzeby węzła cieplnego, na podstawie otrzymanych „Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. w Słupsku.

- wykonaniu rozdzielni z zabezpieczeniem obwodu zasilania rozdzielnicy automatyki węzła,

- podpisaniu z Energią-Operator Słupsk „Umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej”,

- złożeniu, po wykonaniu przyłącza energetycznego (WLZ), w Energia-Operator Słupsk:

• „Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej”,

• schematu ideowego, jednokreskowego wykonanej WLZ.

- Odbiorca, po wykonaniu prac opisanych w pkt. 2, dostarczy Dostawcy dokument Energa-Operator

pt.”Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia” w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

4.   Dostawca, na podstawie „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” zawrze z Energą –Obrót S.A.

w Gdańsku, umowę kompleksową na dostawę energii elektrycznej do węzła.

5.   Koszty energii elektrycznej na potrzeby węzła ponosić będzie Dostawca na podstawie zawartej umowy

kompleksowej pomiędzy Dostawcą, a Energą –Obrót S.A.

6.   Odbiorca oświadcza, że zapewni Dostawcy zasilanie energetyczne na potrzeby budowy węzła

oraz  na potrzeby eksploatacji węzła do dnia zamontowania licznika energii elektrycznej przez koncern

Energia –Obrót S.A.

7.   Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. w budynku na podstawie projektu budowlano wykonawczego.

§ 5

Dostawcę, będą reprezentować:

- ………………………..  tel. ……………………. – koordynator

- ……………………….   tel. ……………………. – specjalista ds. energetycznych

Odbiorcę,  będą reprezentować:

- …………………………..  tel. …………………….. - koordynator

- ………………………….. tel. ……………………… -  koordynator ds. energetycznych

§ 6

Ustala się następujące terminy realizacji przyłączenia:

- Zakończenie robót określonych w § 3 pkt. 1 ustala się do dnia …………..2014r.

- Zakończenie robót określonych w § 3 pkt. 2 ustala się do dnia …………..2014r.

- Zakończenie robót określonych w § 4 pkt. 1 ustala się do dnia ……………..2014r.

- Zakończenie robót określonych w § 4 pkt. 2-4 ustala się do dnia ………………..2014r

- Zakończenie robót określonych w § 4 pkt. 7  ustala się do dnia ……………….2014r.

- Odbiorca udostępni Dostawcy plac budowy do wykonania przyłącza do dnia …………...2014r. do dnia: ………………...2014r.

- Niedotrzymanie przez Odbiorcę któregokolwiek z terminów określonych w pkt. 3,4,5 i 6 może spowodować przesunięcie terminu realizacji przyłączenia i rozpoczęcia dostawy ciepła przez Dostawcę. W takim przypadku Odbiorcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Dostawcy, w tym z tytułu zastrzeżonych kar umownych.

- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej (w tym z tytułu zastrzeżonych kar umownych) w przypadku nie wykonania przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

z powodu:

a/ przeszkód dotyczących udostępnienia nieruchomości obcych celem wykonania przyłączenia, których

pomimo dołożenia starań nie był w stanie usunąć,

b/ opóźnienia wykonania przyłącza ciepłowniczego spowodowanego warunkami atmosferycznymi

uniemożliwiającymi wykonanie prac ziemnych i technologicznych.

§ 7

- Ostateczne odbiory przyłącza cieplnego oraz rozdzielni ciepła będą przeprowadzane z udziałem przedstawicieli stron umowy w terminach uzgodnionych telefonicznie.

- Dostawca powiadamiać będzie pisemnie Odbiorcę o planowanych terminach robót budowlanych oraz odbiorowych z wyprzedzeniem min.3 dni roboczych, umożliwiających odbiorcy przygotowanie nieruchomości do przeprowadzenia tych prac.

§ 8

Zakres finansowania poszczególnych etapów:

- Budowa węzła finansowana będzie przez Dostawcę.

- Budowa przyłącza wysokoparametrowego wraz z montażem licznika ciepła i regulatora różnicy ciśnień finansowana będzie przez Dostawcę.

- Zgodnie z art.7 ust.8 ustawy Prawo energetyczne oraz §37.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 194, poz. 1291), Odbiorca zobowiązany jest wnieść opłatę przyłączeniową, której wysokość ustalona zostanie po wykonaniu robót przyłączeniowych zgodnie z obowiązującą „Taryfą”. Stosownie do „Taryfy” opłata ta wynosi: za każdy metr bieżący wykonanego przyłącza o długości do 5 metrów i średnicy Dn …. mm ……… PLN+ VAT oraz, za każdy następny metr bieżący wykonanego przyłącza powyżej 5 m wynosi …….. PLN + VAT, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykonania przyłącza i ustalenia opłaty przyłączeniowej po dniu 01.09.2014r. jej wysokość może ulec zmianie i będzie odpowiadać wysokości stawek obowiązujących w dniu odbioru końcowego.

- Odbiorca zobowiązany jest wnieść ustaloną w sposób wskazany w pkt. 3 opłatę przyłączeniową w terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej w tym zakresie przez Dostawcę faktury. Fakturę Dostawca wystawi niezwłocznie po zakończeniu prac przyłączeniowych, pozwalających ustalić wysokość opłaty przyłączeniowej.

§ 9

- Strony zastrzegają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac przyłączeniowych o których mowa w § 3 pkt 1-3 lub zwłokę w rozpoczęciu dostawy ciepła określonego w § 2 ust.1 i 2  - Dostawca zapłaci karę umowną liczoną począwszy od dnia ………..r. za każdy dzień zwłoki w wysokości …. iloczynu mocy zamówionej określonej we wniosku o przyłączenie i ceny jednostkowej netto za moc zamówioną określoną w obowiązującej Taryfie dla ciepła na dzień …………r.

- za zwłokę w rozpoczęciu odbioru ciepła określonego w § 2 ust.1 i 2  -  Odbiorca zapłaci karę umowną liczoną począwszy od dnia ………..r., za każdy dzień zwłoki w wysokości ….. iloczynu mocy zamówionej określonej we wniosku o przyłączenie i ceny jednostkowej netto za moc zamówioną określoną w obowiązującej Taryfie dla ciepła na dzień …………r.

- Kary, o których mowa w ust. 1 lit a), mogą być naliczane tylko z jednego tytułu.

- Gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Odbiorca zobowiązuje się do poboru energii cieplnej od Dostawcy przez okres, co najmniej 12 lat, licząc od dnia przyłączenia obiektu. W przypadku skrócenia tego okresu Dostawca ma prawo żądać od Odbiorcy zwrotu poniesionych a nie zamortyzowanych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Odbiorca w przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem poboru ciepła jest zobowiązany do zwrotu Dostawcy poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją umowy.

6.    Dostawca ciepła deklaruje, że przez okres 1 roku podłączony obiekt będzie przez niego

monitorowany a ilość ciepła weryfikowana. W tym czasie nie będą naliczane opłaty

dodatkowe z tytułu przekroczenia mocy zamówionej. Po roku moc cieplna zostanie

urealniona do wielkości wynikających z faktycznego poboru ciepła.

§ 10

1.     Odbiorca, nieodpłatnie udostępni dostawcy teren w obrębie swoich nieruchomości, na potrzeby

budowy i posiadania/eksploatacji sieci, przyłącza oraz pomieszczenie na wybudowanie i

posiadanie/eksploatację węzła cieplnego wraz z urządzeniami pomiarowymi, regulacyjnymi i

armatury, stanowiącymi elementy przyłącza.

2.     Odbiorca każdorazowo na wezwanie Dostawcy udostępni nieruchomość do czynności

eksploatacyjnych oraz zobowiązuje się do użytkowania nieruchomości w sposób nie zakłócający

pracę innych urządzeń ciepłowniczych Dostawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że docelowy tytuł prawny do dalszego udostępniania nieruchomości, opisanej w § 1 ust. 2, w celu lokalizacji sieci, urządzeń ciepłowniczych Dostawcy ustanowiona zostanie służebność w drodze zawarcia pomiędzy stronami umowy ustanowienia na czas nieokreślony nieodpłatnej służebności przesyłu na następujących warunkach:

  - treść służebności polegać będzie na prawie do trwałego korzystania przez Dostawcę z nieruchomości obciążonej, a w szczególności na prawie przesyłu i wstępu na nieruchomość obciążoną i zlokalizowania/posadowienia na niej podziemnych sieci ciepłowniczych, również na prawie do wykonywania wszelkich koniecznych prac związanych z eksploatacją, modernizacją, remontami, usuwaniem awarii sieci ciepłowniczych

  - koszty sporządzenia aktu notarialnego, w tym wpisania służebności do księgi wieczystej poniesie Dostawca,

  - Dostawca zobowiązany będzie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu na nieruchomości obciążonej prac związanych z eksploatacją, modernizacją, remontami i usuwaniem awarii tych sieci,

  - Akt notarialny dotyczący ustanowienia służebności przesyłu podpisany zostanie w terminie do dnia: 2014-…………….

- Rozliczenie za dostawę energii elektrycznej na potrzeby węzła będzie realizowane w oparciu o umowę pomiędzy ENERGA SA - Oddział w Słupsku a Dostawcą.

§ 11

Dostawca gwarantuje dotrzymanie terminu realizacji inwestycji pod warunkiem  podpisania i dostarczenia umowy przyłączeniowej nie później niż do dnia ……………….2014r.

§ 12

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z dnia: …………r.

- warunki przyłączenia Nr ……… z dnia ………..r.

- po opracowaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - mapka z zaznaczeniem przebiegu przez nieruchomość Odbiorcy przyłącza i innych sieci oraz urządzeń ciepłowniczych, które będą przedmiotem umowy o ustanowieniu służebności przesyłu zgodnie z §10.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności: Prawa Energetycznego wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej (aneksem) pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny.

§ 14

    - Umowa niniejsza obowiązuje przez czas nieokreślony.

    - Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:						          ODBIORCA: